}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Francisco Mancilla Camilo Jacob Kevin bustamante |
| --- | --- |
| Rut | 20.967.248-0 21.452.574-7 21.137.986-3 |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Puerto Montt |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión de Incidencias de Infraestructura, Equipamiento y Alertas de Emergencia |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | -Desarrollo de software. -Gestión y administración de bases de datos. -Gestión de proyectos informáticos. -Análisis y visualización de información. -Pruebas y validación de soluciones informáticas. |
| Competencias | C1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. C2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. C3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. C4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Escogimos este proyecto porque dentro de los establecimientos educacionales las fallas de infraestructura y equipamiento muchas veces son informadas de manera informal, dificultando su seguimiento y solución. -La problemática se sitúa en un contexto educacional y afecta principalmente a estudiantes, docentes y personal encargado de mantenimiento. -Para Ingeniería en Informática es relevante porque permite utilizar tecnología para centralizar y gestionar información. -El aporte del proyecto será mejorar la trazabilidad de las incidencias, conocer su estado y generar información útil para apoyar la toma de decisiones. -Además, incorporará un botón de pánico para registrar y gestionar alertas internas ante situaciones de emergencia. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en desarrollar un sistema web para registrar, gestionar y realizar seguimiento de incidencias de infraestructura y equipamiento. Los usuarios podrán reportar problemas y utilizar códigos QR para identificar rápidamente una sala o ubicación. Los encargados podrán administrar las incidencias, modificar estados y registrar su solución. También se implementará un botón de pánico para alertas internas el cual tenga una conexión directa con enfermería o prevencionista de riesgos del establecimiento. La información será almacenada en MySQL y podrá ser utilizada para generar indicadores mediante un dashboard y Power BI. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que permitirá aplicar competencias adquiridas durante la carrera, principalmente desarrollo de software, diseño y gestión de bases de datos, integración de frontend y backend, gestión de proyectos y pruebas. Estas competencias serán necesarias para diseñar, desarrollar y validar una solución informática funcional que responda a la problemática identificada. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con nuestros intereses profesionales en programación, desarrollo web, bases de datos y análisis de información. Su desarrollo nos permitirá fortalecer conocimientos de frontend y backend y adquirir experiencia trabajando en una solución similar a las utilizadas en organizaciones reales. Esto contribuirá a nuestra preparación para enfrentar futuros proyectos dentro del campo laboral de la Ingeniería en Informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar dentro de la duración del semestre y las horas asignadas a la asignatura, ya que se trabajará por etapas y se priorizarán las funcionalidades principales. Los materiales necesarios son computadores, teléfonos móviles, conexión a Internet y herramientas de desarrollo gratuitas como React, Node.js, MySQL, GitHub y Power BI. Como factores que facilitan su desarrollo, contamos con tecnologías conocidas, documentación disponible y la posibilidad de trabajar con datos simulados. Las principales dificultades podrían ser cambios de requerimientos, disponibilidad de tiempo, problemas de integración o falta de acceso a información real. Para reducir estos riesgos, se limitará el alcance del prototipo y se utilizarán datos simulados, salas y equipos de prueba cuando sea necesario. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema web que permita registrar, gestionar y realizar seguimiento de incidencias relacionadas con infraestructura y equipamiento, incorporando un mecanismo de alerta interna mediante un botón de pánico, con el propósito de centralizar la información, mejorar su trazabilidad y generar datos que apoyen la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar una base de datos para gestionar usuarios, roles, ubicaciones, equipos, incidencias, alertas e historial de acciones. - Desarrollar un sistema web responsive con autenticación y roles, que permita registrar, consultar y gestionar incidencias desde computadores y dispositivos móviles. - Implementar códigos QR y un botón de pánico, para identificar ubicaciones rápidamente y generar alertas internas de alta prioridad. - Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales y generar indicadores básicos, utilizando un dashboard y Power BI para visualizar la información registrada. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para desarrollar el proyecto utilizaremos una metodología ágil basada en Scrum, organizando el trabajo en etapas o sprints. Primero se realizará el análisis de requerimientos y diseño del sistema; luego se desarrollarán las funciones principales, como usuarios, roles, incidencias y base de datos; posteriormente se implementarán los códigos QR y el botón de pánico; y finalmente se realizarán las pruebas, correcciones, dashboard, Power BI y documentación. Al ser un proyecto grupal, las tareas se distribuirán entre los tres integrantes: Kevin Bustamante se enfocará principalmente en backend y API, Camilo Jacob en base de datos y reportería, y Francisco Mancilla en frontend e interfaz de usuario. La integración, pruebas, documentación y decisiones generales serán responsabilidad de todo el equipo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Prototipo funcional | Primera versión del sistema con inicio de sesión, usuarios, roles y registro de incidencias. | Permite demostrar el avance real del desarrollo y comprobar el funcionamiento de las funciones principales. |
| Avance | Base de datos | Modelo y base de datos MySQL con usuarios, salas, equipos, incidencias, alertas e historial. | Permite evidenciar la correcta organización y almacenamiento de la información del sistema. |
| Final | Sistema web terminado | Aplicación funcional con gestión de incidencias, códigos QR, botón de pánico, roles, estados e historial. | Permite demostrar el cumplimiento de los principales objetivos definidos para el proyecto. |
| Final | Dashboard y Power BI | Visualización de indicadores como incidencias registradas, solucionadas, categorías, tiempos de resolución y alertas. | Permite analizar los datos generados por el sistema y apoyar la toma de decisiones. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividad/Tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos informáticos | Análisis y diseño | Definir requerimientos, alcance, roles y diseño general del sistema. | Computador, GitHub, documentación | 2 Semanas | Todo el equipo | Pueden surgir cambios de requerimientos durante el desarrollo. |
| Desarrollo de soluciones de software | Desarrollo Backend y API | Desarrollar la API, autenticación, roles y lógica para gestionar incidencias y alertas. | Node.js, VS Code | 4 Semanas | Kevin Bustamante | Requiere integración con la base de datos y frontend. |
| Construcción de modelos de datos | Base de datos | Diseñar e implementar las tablas, relaciones y consultas necesarias para el sistema. | MySQL, MySQL Workbench | 3 Semanas | Camilo Jacob | La base de datos puede requerir modificaciones durante el desarrollo. |
| Desarrollo de soluciones de software | Desarrollo Frontend | Crear interfaces, formularios, dashboard y adaptación para dispositivos móviles. | React, JavaScript, CSS | 4 Semanas | Francisco Mancilla | Se deberá comprobar el funcionamiento en computador y celular. |
| Desarrollo de soluciones de software | QR y botón de pánico | Implementar identificación de salas mediante QR y generación de alertas internas. | React, Node.js, cámara de celular, códigos QR | 2 semanas | Kevin Bustamante | Se deberán realizar pruebas de cámara y activación de alertas. |
| Análisis de información | Dashboard y Power BI | Crear indicadores y visualizaciones utilizando la información registrada por el sistema. | MySQL, Power BI | 2 Semanas | Camilo Jacob | Se podrán utilizar datos simulados durante las primeras pruebas. |
| Pruebas y validación | Pruebas del sistema | Comprobar login, roles, incidencias, QR, botón de pánico, estados e historial. | navegador celulares | 2 Semanas | Kevin Bustamante | Los errores encontrados deberán ser corregidos antes de la entrega. |
| Gestión de proyectos informáticos | Documentación y entrega | Documentar el desarrollo y preparar la demostración final del proyecto. | Word, GitHub, presentación | 2 Semanas | Todo el equipo | Se recopilarán las evidencias desarrolladas durante el semestre. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Análisis y diseño | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend y API |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QR y botón de pánico |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard y Power BI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Documentación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |